БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 4 спринта(04.03-10.03.2024)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на пятую неделю:


1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

  - Продолжила работу над UI (3 ч)

  - Назначила задачи на новый спринт (30 м)

  - Сделала use-cases (3 ч)

  - Написали командой report week 04 (1 ч)

Всего затрачено времени: 7 ч 30м часов

- Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

  - Продолжу разработку UI в Figma (Изменю ui немного, добавлю переходы, добавлю новые features).

  - Продолжу вести документацию.

2) Костецкий Павел:
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Разместил базу данных для хостинга (4 ч)

- Провели с командой Sprint Retrospective (2 ч)

- Провели с командой Sprint Review (1ч 30м)

- Начала разработку тест-кейсов для класса несократимых дробей (1 ч)

- Продолжил улучшение класса несократимых дробей (1 ч)

Всего затрачено времени: 9 ч 30 мин

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Доступ к БД с различных устройств

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Продолжу разработку класса несократимых дробей

- Напишу тест кейсы для созданного класса дробей

- Реализую класс решения уравнений

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Сделали с командой Sprint Retrospective (2ч)

- Сделали с командой Sprint Review (1ч 30м)

- Спроектировал схему БД, построил ER-диаграмму, написал скрипт для создания таблиц и связей (4 ч 30 мин)

Всего затрачено времени: 8 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Оптимизация производительности и моделирование связей между таблицами

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Начну писать REST API

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Доделал форму регистрации (3ч)

- Создал форму ввода параметров вычислений (1ч 30м)

- Разработал детальную диаграмму последовательности работы модуля клиентского приложения для выполнения сценария регистрации пользователя (2 ч).

Всего затрачено времени: 6 ч 30м

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Составление диаграммы последовательности.

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Создам страницу настроек пользователя.

- Доработаю форму ввода параметров вычислений.

- Начну работу с историей пользователя.