БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 8 (01.04-07.04.2024)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на восьмую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

  - Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)

  - Провела актуализацию задач на trello (2ч)

  - Выделила backlog3, backlog4 (2ч)

  - Назначила задачи на новый спринт (30 м)

  - Написали командой report week 06 (1 ч)

Всего затрачено времени: 5 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

  - Продолжу вести документацию

2) Костецкий Павел:
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Написал класс для решения уравнений 3, 4 и 5 степеней (10 ч)

- Написанисал тест кейсы для класса уравнений(30 мин)

Всего затрачено времени: 10 ч 30 мин

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- реализация процесса решения уравнений

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Разработку класса для работы с матрицами с возможность параллельных вычислений

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Реализовал конкретизацию сообщений об ошибках при регистрации и авторизации на клиенте (1 ч)

- Реализовал корректную работу клиентской части при выполнении базовых арифметических действий (3 ч)

- Выполнил документирование REST API с помощью Swagger (3 ч)

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Настройка зависимостей для Swagger

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Продолжу реализацию шифрования паролей и генерации токенов для безопасности

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Исправил проблемы с формой ввода (2 ч)

- Доработал взаимодействие с серверной частью (3ч)

Всего затрачено времени: 5 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Реализация взаимодействия между серверной и клиентской частью.

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Начну работу с другими компонентами (смена языка, настройки, чат).