БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 9 (11-14.04.2024)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на девятую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

  - Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (30 м)

  - Провела актуализацию задач на trello (1ч)

  - Выделила backlog5 (30м)

  - Назначила задачи на новый спринт (30 м)

  - Написали командой report week 09 (1 ч)

Всего затрачено времени: 3 ч 30 м

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

  - Продолжу вести документацию

2) Костецкий Павел:
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Написал класс матриц с базовыми операциями +,-,*, транспонирование для 1 потока (5 ч 30 мин)

- Написал тест кейсы для класса матриц(30 мин)

Всего затрачено времени: 6 x

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- продумывание реализации

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- разработаю часть с многопоточностью для класса матриц

- напишу класс операций с тригонометрией

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Более подробно изучил механизм аутентификации с использованием JSON Web Token (1 ч)

- Завершил разработку класса конфигурации безопасности (1 ч)

- Написал REST-контроллер для аутентификации (1 ч)

Всего затрачено времени: 3 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Выбор наилучшего варианта реализации аутентификации

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Займусь организацией сетевого взаимодействия для приложения

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Изучил варианты реализации мультиязычности на Angular (1 ч)

- Изучил варианты хранения информации о выбранном пользователем дефолтном языке. (30 м)

- Изучил механизм JSON Web Token (1ч)

Всего затрачено времени: 2ч 30м

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Выбор наиболее эффективного и простого варианта реализации мультиязычности на Angular.

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Реализую мультиязычность

- Реализую онлайн-чат