БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 12 (29.04-05.05.2024)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на двенадцатую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

  - Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (30 м)

  - Провела актуализацию задач на trello (1ч)

  - Назначила задачи на новый спринт (30 м)

  - Написали командой report week 11 (1 ч)

Всего затрачено времени: 3 ч 
Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

  - Продолжу вести документацию

2) Костецкий Павел:
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- реализовал существующий класс уравнений в качестве с++ библиотеки (4ч)

- создал выбор типа библиотек в клиентской части, а также выбор типа вычислений(8ч)

Всего затрачено времени: 12 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- реализация пользовательского интерфейса для работы с матрицами

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- реализую существующие классы матриц и операций над нами в качестве с++ библиотеки

- Завершу разработку пользовательского интерфейса для вычислений над матрицами

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Подключил C++ библиотеку для выполнения вычислений (1 ч)

- Реализовал подтверждение о регистрации по электронной почте (4 ч)

- Добавил журналирование (2 ч)

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Отправка сообщений по электронной почте

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Доработка чата

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

- Изучил модули React native, настроил тестирование и отладку проекта. (1 ч)

- Осуществил перенос компонент с Angular приложения в React native: главную страницу, форму ввода, формы регистрации и авторизации.(5 ч)

Всего затрачено времени: 6ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

- Настройка проекта React native

- Что я буду делать на этом Sprint-е:

- Перенесу оставшиеся компоненты, настрою взимодействие с backend.