**План управлениями коммуникациями проекта “QuantumQuartet”**

| Тема общения | Регулярность | Способ связи | Ответственный за коммуникацию | Участники | Общий план обсуждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scrum meeting | 1 раз в неделю | Собрание участников команды/созвон в телеграмм | Тимлид | Вся команда | *1) Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени эта работа заняла*  *2) Какие сложности возникли при выполнении задач*  *3) Что я буду делать на этом Sprint-е* |
| Sprint Review | Раз в 2 недели | Собрание участников проекта | Тимлид | Вся команда + владелец продукта | Владелец продукта объясняет, что готово, а что нет.  Команда разработки обсуждает, что получилось.  Команда разработки демонстрирует готовую работу.  Владелец продукта обсуждает бэклог продукта.  Все обсуждают, над чем стоит работать дальше.  \*Все обсуждают изменения на рынке.  Обзор сроков, бюджетов, возможностей для прогноза следующего релиза продукта. |
| Sprint Retrospective | Раз в 2 недели | Собрание участников проекта | Тимлид | Вся команда + владелец продукта | Что было хорошо в **отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и Критериев Готовности?**  Предложения по улучшению.  Что было плохо, что нужно изменить, что нужно избегать в будущем |
| Разделение задач | Раз в 2 недели | Созвоны в телеграмм/Переписка в телеграмм | Тимлид | Тимлид | Тимлид разделяет задачи на следующий спринт |