БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 5 спринта(14.03-17.03.2024)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на шестую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* + Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)
  + Назначила задачи на новый спринт (30 м)
  + Модифицировала UI (1 ч)
  + Исправила баги UI (1 ч)
  + Написали командой report week 05 (1 ч)
  + Разработала план управления рисками (2 ч)
  + Разработала план управления коммуникациями (2 ч)

Всего затрачено времени: 9 часов

* Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

* Что я буду делать на этом Sprint-е:
  + Продолжу разработку UI в Figma
  + Продолжу вести документацию.

2) Костецкий Павел:  
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* 4 разработал класс с методом, решающим простые арифметические выражения, включающие операции сложения, разности, умножения, деления и возведения в степень (4 ч)
* Написал тест кейсы для класса решения арифметических выражений (3ч)

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Доработаю класс решения арифметических выражений
* Продолжу написание тест кейсов
* Реализую класс решения уравнений и тест кейсы для него

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)
* Создал REST-контроллеры с реализацией CRUD-операций для работы с сущностями (5 ч)

Всего затрачено времени: 6 ч 30 м

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Написание кода с учетом микросервисной архитектуры
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Начну писать реализацию вычислений

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)
* Доработал форму ввода чисел (1ч)
* Создал страницу настроек пользователя (2ч).
* Начал реализацию интерфейса вычислений (2ч 30м).

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Реализацию интерфейса вычислений.
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Реализую интерфейс вычислений.
* Начну работу с историей пользователя.