БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 6 ([18-24.03.2024)](https://edufpmi.bsu.by/mod/assign/view.php?id=33136)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на шестую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* + Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)
  + Назначила задачи на новый спринт (30 м)
  + Написали командой report week 06 (1 ч)
  + Закончила разработку плана управления рисками (1 ч)
  + Закончила разработку плана управления коммуникациями (2 ч)
  + Подготовила отчет об используемых в проекте технологиях (30 м)
  + Доработала UI

Всего затрачено времени: 6 часов 30 м

* Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

* Что я буду делать на этом Sprint-е:
  + Исправить UI согласно требованиям

2) Костецкий Павел:  
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Доработал класс решения арифметических выражений (2 ч)
* Написанисал тест кейсы и исправил множество найденных недочетов (6ч)

Всего затрачено времени: 8 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* поиск ошибок и недочетов
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Реализую класс решения уравнений и тест кейсы для него

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Разработал сервисы для взаимодействия контроллеров и DAO-слоя (2 ч)
* Доработал REST-контроллеры для обработки запросов при регистрации и авторизации и для обработки запросов при выполнении базовых арифметических действий (5 ч)

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Логика обработки запросов
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Займусь разработкой чата

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (1 ч 30 м)
* Доработал формы ввода и регистрации/авторизации (3 ч 30м)
* Реализовал взаимодействие между серверной и клиентской частью (2ч)

Всего затрачено времени: 7 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Реализация взаимодействия между серверной и клиентской частью.
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Начну работу с историей пользователя.