БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Чернышева К.Ю., Костецкий П.С., Демин В.О., Гулин Е.Н.

ОТЧЕТ ПО Распределенным и параллельным системам. Неделя 13 (06.05-12.05.2024[)](https://edufpmi.bsu.by/mod/assign/view.php?id=33136)

студентов 3 курса 12 группы

Преподаватель

Казанцева О.Г.

Минск 2024

Trello с распределенными задачами на тринадцатую неделю:

1) Чернышева Ксения:

Что я сделала за предыдущую неделю и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* + Провели с командой Sprint Review и Sprint Retrospective (30 м)
  + Провела актуализацию задач на trello (1ч)
  + Выделила бэклог 7 (30 м)
  + Назначила задачи на новый спринт (30 м)
  + Написали командой report week 13 (1 ч)
  + Доработала дизайн проекта (2 ч)

Всего затрачено времени: 5 ч 30 м  
Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

-

* Что я буду делать на этом Sprint-е:
  + Продолжу вести документацию

2) Костецкий Павел:  
Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени это заняло (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* реализовал существующие классы матриц и операций над нами в качестве с++ библиотеки

Всего затрачено времени: 8 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* реализация многопоточности
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Завершу разработку пользовательского интерфейса для вычислений над матрицами

3) Гулин Егор:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* Добавил измерение времени при выполнении вычислений (2 ч)
* Изучил варианты реализации векторных часов (2 ч)

Всего затрачено времени: 4 ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Реализация векторных часов
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Доработка чата

4) Демин Владимир:

Что я сделал за предыдущий Sprint и сколько времени (ч:м) за неделю эта работа заняла времени:

* В реализации мобильного клиента в связи с ошибками в навигации проекта было принято решение перейти от реализации проекта с использованием Android Studio к реализации проекта с помощью Expo Go, предоставляющего более простую среду для разработки React Native приложений. Кроме того, Expo Go позволил избежать проблем с установкой и поддержкой различных зависимостей. (4 ч)
* Начат заново перенос компонент в связи с переходом к Expo Go(2 ч)

Всего затрачено времени: 6ч

Какие сложности возникли при выполнении задач спринта:

* Настройка проекта React native
* Что я буду делать на этом Sprint-е:
* Перенесу оставшиеся компоненты, настрою взаимодействие с backend.